“河北高阳经济开发区管理委员会

高阳循环经济示范区建设项目一期”

重点绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）及《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作 进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）、《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《地方政府专项债券项目资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔2021〕115号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等有关规定，我们于2022年6月份对“河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期”进行了重点绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位概况

2011年5月，省政府批准设立高阳县纺织产业聚集区，2014年3月更名为河北高阳经济开发区。2016年8月优化整合后批复规划面积20.35平方公里，划分四个功能分区，分别为纺织服装区（西区）、循环经济示范区（东区）、纺织品研发展销区（南一区）、综合制造与物流仓储区（南二区）。高阳经济开发区是以纺织业为主导产业，LED节能灯具、生物医药等高技术产业为辅业，集生产、研发、物流、集散为一体的现代化产业园区。目前开发区共有企业560家，其中四上企业128家，规上工业企业103家。

高阳县是河北省唯一一个国家级循环经济示范县创建单位，循环经济示范区是国家级循环经济示范县创建核心区，规划建设用地面积8.79平方公里，建成区2.2平方公里。区内有三利、蓝瑞、建强、瑞春等80家企业，四上企业20家。为更好地服务、支持、保障雄安新区建设，探索建立起了纺织印染、污水处理、再生水利用、集中供热、余热发电、渣灰制砖、污水热能利用“七位一体”循环产业链，形成了独具特色的纺织循环经济园区。

（二）项目建设的必要性

1.社会经济发展的需要

高阳循环经济示范区建设项目一期位于高阳县循环经济示范区北部。该项目的实施将完善高阳循环经济示范区域内路网建设，极大地改善项目区域内交通硬件设施，方便附近企业职工及周围居民出行便利，改善高阳循环经济示范区的投资环境，加快经济示范区的开发，使沿途的土地等资源得到充分利用，带动沿途地区的经济发展，从而有力地促进高阳循环经济示范区建设和发展。

2.循环经济示范区空间发展战略的需要

依据《河北省高阳县循环经济示范区总体规划（2014-2030）》，该项目加强了循环经济示范区与中心城区交通联系的便捷性，有利于促进区域一体化，满足高阳循环经济示范区中心城区发展战略的需要。

3.完善工业区货运交通的需要

循环经济示范区货运交通主要分为工业企业货运、仓储货运及公共设施货运等三种。本项目为交通性干道，本项目的实施，可有效的分流道路周边的车流及人流，保证交通的畅通。

4.提升城市面貌的需要

项目中所涉及区域正阳路部分路段有现状土路，部分路段无现状路，正阳路全路段均为现有道路延伸补充。本项目的修建，将完善项目区域内路网，极大地改善高阳循环经济示范区交通硬件设施，提升城市面貌，使沿途的土地等资源得到充分发挥，从而有力地促进高阳经济示范区建设的发展。因此完成本项目的建设是十分必要的。

（三）项目概况

1.项目立项情况

2021年1月27日，高阳县行政审批局以《河北高阳经济开发区管理委员会关于高阳循环经济示范区建设项目一期可行性研究报告的批复》（高阳审批审字〔2021〕8号），对河北高阳经济开发区管理委员会申报的《关于高阳循环经济示范区建设项目一期可行性研究报告批复的申请》予以批复。本项目总投资为3,570.96万元，资金来源为县财政拨款和专项债券资金。其中专项债券资金2,500.00万元。项目建设规模及内容包括：道路工程、给排水工程、亮化工程、绿化及土地整理。项目建设年限：2021年3月-2021年12月。以项目路边停车、充电桩收入及高阳循环经济示范区土地出让金收益偿还专项债券。

2.实施过程

2021年7月28日，河北高阳经济开发区管理委员会与河北永诚工程项目管理有限公司签订《工程建设项目招标代理协议书》，委托河北永诚工程项目管理有限公司采用竞争性磋商方式对“高阳循环经济示范区建设项目一期”进行招标。

2021年7月30日，高阳县财政投资评审中心委托河北同誉工程项目管理有限公司，审核确定项目招标的最高限价24,215,817.15元，总量控制，不得突破。

经过公开招标，2021年9月2日河北建设集团天辰建筑工程有限公司中标。2021年9月11日河北高阳经济开发区管理委员会与河北建设集团天辰建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》。合同规定：签约合同价为固定总价23,726,734.90元；计划工期自2021年9月16日至2021年12月15日共91天。

2021年9月16日，施工企业按合同规定进场施工。至2021年12月份工程完工。

2021年9月16日，河北高阳经济开发区管理委员会与上海华城工程建设管理有限公司签订《建设工程监理合同》。施工期间，委托上海华城工程建设管理有限公司实施全程监理。合同规定：签约酬金为固定总价309,500.00元，分四次支付。

3.实施内容

主要建设内容包括道路工程、给排水工程、亮化工程、绿化及土地整理工程。

二、绩效评价工作组织开展情况

绩效评价工作分四个阶段实施：绩效评价项目的确定和选取、绩效评价的准备阶段、绩效评价的具体实施阶段和绩效评价工作的总结阶段。

（一）重点评价项目的选取。根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）第五章第十六条，“省级财政部门根据工作需要，每年选取部分重大项目开展重点绩效评价。选取项目对应的资金规模原则上不低于本地区上年新增专项债务限额的5%，并逐步提高比例。鼓励引进第三方机构，对重大项目开展重点绩效评价”的要求，高阳县财政局选取“河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期” 项目并委托河北满好会计师事务所进行重点绩效评价。

（二）绩效评价的准备阶段

为圆满完成“河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期” 项目的重点绩效评价工作，我们在成立专业的绩效评价工作组、明确绩效评价目的和原则的基础上，选定恰当的评价标准和评价重点、并选择合适的评价方式方法，制订了具有可操作性的评价实施方案。

1.成立绩效评价工作组。根据高阳循环经济示范区建设项目一期业务的特点和具体内容，按照具备专业胜任能力、绩效评价经验丰富、遵守职业道德要求、恪守诚信、客观公正、保持职业怀疑态度、严格履行保密义务的标准，组建绩效评价工作组。

2.确定绩效评价的目的和原则

（1）绩效评价目的。以改进预算管理、提升预算绩效为目标，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金的配置效率、使用效益的提升，提高预算管理水平和政策实施效果。

（2）绩效评价原则

①问题导向。以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件政策等为依据，分析并抓住存在问题，究其原因、搜其危害、谋划措施、研究解决。

②突出重点。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评价重点，对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性进行综合评价。

③科学规范。采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论依据充分。

④公平公正。在评价过程中，收集相关文件及资料，通过现场调研，查阅资料、专家咨询、问卷调查、召开评价会议等为评价结论提供充分的依据支持，确保评价结果的客观公正。

3.绩效评价标准和评价重点

（1）此次绩效评价标准主要使用了计划标准，即以预先制订的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）绩效评价重点内容。重点是对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性等进行综合评价。

①科学性。主要评价资金安排是否符合财政事权与支出责任相适应的要求，是否建立了规范高效的分配使用机制，是否存在项目安排散碎现象，是否发挥了财政资金的引导撬动作用等。

②精准性。主要评价资金投向是否聚焦特定工作任务或特定事业发展目标，是否紧密对接相关领域发展规划，是否符合厘清政府与市场边界的要求，资金投入方式是否符合相关行业、领域项目特点，是否选准支持项目的关键环节和实施节点，是否与实际成本或客观需要相匹配。

③及时性。主要评价资金分解下达是否符合预算法规定期限，代编预算细化是否满足相关时限要求，支出进度是否达到既定进度目标要求。

④规范性。主要评价资金安排、使用是否合法合规，资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，资金支出是否履行审批程序和手续、是否符合政府采购要求，会计信息是否完整准确，是否存在挤占挪用等问题。

⑤有效性。主要评价项目绩效目标指标是否完成，支出内容是否准确合理，实施方式是否科学高效，资金使用是否厉行节约，是否实现少花钱、多办事，最大程度发挥了资金使用效益，整体对相关行业、领域的保障或带动作用是否得到了有效发挥。

4.突出专项债券资金绩效评价特点

在该项目绩效评价过程中突出专项债券项目资金绩效评价特点，包括但不限于以下内容：

①决策方面。项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况；项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

②管理方面。专项债券资金收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；专项债券本息偿还计划执行情况；项目收入、成本及预期收益的合理性；项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况；专项债券期限与项目期限匹配情况；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况；其他财务、采购和管理情况。
    ③产出方面。项目形成资产情况；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况；考虑闲置因素后债券资金实际成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况；项目运营成本情况等。
    ④效益方面。项目综合效益实现情况；项目带动社会有效投资情况；项目支持国家重大区域发展战略情况；项目直接服务对象满意程度等。

5.绩效评价的方式方法

（1）评价方式。本项目的绩效评价，我们选择采用聘请专家、电话咨询、召开座谈会、问卷调查和项目调研等方式。

（2）评价方法。对本项目的绩效评价工作，按照简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法：

①成本效益分析法。指通过开展成本核算，并对全部成本和效益进行对比来评价项目（政策）投入价值，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标的分析方法。

②对比分析法。指通过将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目（政策）进行评价。

③因素分析法。指通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标实现的影响程度，对项目（政策）进行评价。

④公众评判法。指通过专家评估、抽样调查等方式，对相关情况提供咨询意见和结论支撑的评价方法。

⑤文献分析法。指通过对收集到的相关领域的文献资料进行研究，以深入了解评价对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评价结论的方法。

⑥最低成本法。是指对预期效益不易计量的项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对项目进行评价。

⑦其他评价方法。其他能为评价结论提供支撑的方法。

6.制订切实可行的评价实施方案

（1）在了解项目基本情况及做好以上准备工作的基础上，制订《高阳县循环经济示范区建设项目一期绩效评价工作实施方案》。

（2）向河北高阳经济开发区管理委员会送达评价通知书。工作组于实施评价前3个工作日书面通知河北高阳经济开发区管理委员会，告知评价工作组到达河北高阳经济开发区管理委员会的时间及评价所需资料名称清单，由河北高阳经济开发区管理委员会提前准备评价资料。

（3）评价工作组进驻河北高阳经济开发区管理委员会，通过查阅资料、审查账表、翻阅合同档案、召开座谈会、发放调查问卷、随机访谈等方式进行现场工作。

（4）综合分析获取的全部资料和信息，形成初步评价结论，反馈给河北高阳经济开发区管理委员会征求意见。

（5）撰写评价报告初稿提交河北高阳经济开发区管理委员会征求意见，根据反馈意见，修改、完善后形成正式的评价报告提交高阳县财政局。评价报告的主要内容包括：

①被评价项目（单位）基本情况：评价对象概况、资金安排等。

②绩效评价指标及评价标准：绩效评价指标体系、评价标准、指标权重设定情况及设定依据。

③评价工作组织实施情况：评价工作组织实施情况、绩效评价方法及选择依据、评价过程控制等。

④评价分析：按照工作方案、依据收集资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性的综合分析。

⑤综合评价等级及评价结论：根据评价得分情况，从产出效果、资金使用等方面分别进行简要评价总结，形成总体评价结论。

⑥存在问题：根据绩效评价情况，从部门工作管理、财政资金管理、制度建设、政策设计、项目管理等方面分析问题及成因。

⑦整改建议：针对存在问题，从修订完善政策、调整资金投向、优化分配使用、改进投入方式、加强统筹整合、规范资金使用、提高资金效益、提请问责等方面，提出整改意见建议。

（6）形成工作底稿。对绩效评价现场确定的重点情况及相关证据、问题、结论依据等，形成作为绩效评价报告依据的工作底稿，并经河北高阳经济开发区管理委员会签字盖章予以确认。

（三）绩效评价工作的具体实施

1.搜集评价资料。绩效评价工作组进驻河北高阳经济开发区管理委员会后，按照事先提供给被评价单位的资料清单，全面收集并核对绩效评价所需相关资料。

2.听取情况介绍。评价工作组成员听取河北高阳经济开发区管理委员会关于河北高阳经济开发区管理委员会基本情况、高阳循环经济示范区建设项目一期建设情况、专项资金项目绩效自评情况的介绍，并观看河北高阳经济开发区管理委员会提供的关于高阳循环经济示范区建设项目一期建设情况的有关影像资料。

3.检查专项资金使用情况。通过查阅预算审批文件、资金预算拨付单据、资金使用的相关凭证、相关管理制度、资金使用效益等情况，针对资金投入预算编制的科学性、资金分配的合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目实施效益等方面，获取绩效评价所需的基础资料。

4.设计开展调研问卷。按照“河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期”的受益对象和业务关联方，设计不同的访谈调查问卷，对项目实施过程及效果的满意程度进行问卷调查并征询意见。

5.初步分析并不断完善资料。对河北高阳经济开发区管理委员会提供的相关评价资料，结合专项资金使用情况及问卷调查的结果进行初步分析，确定需要河北高阳经济开发区管理委员会补充提供的资料清单及评价重点。

6.完善评价指标。以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，结合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的相关规定、本项目《可行性研究报告》中使用的相关评价指标以及河北高阳经济开发区管理委员会提供的《项目自评报告》，设计、确定《河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期绩效评价指标体系》。

7.组织项目访谈。针对绩效评价过程发现的成绩、问题、建议等，与河北高阳经济开发区管理委员会的主管领导及部门负责人分别进行面对面单独访谈并记录。

8.撰写提交评价报告。一是全面审阅梳理评价资料、研究分析相关情况；二是核实有关情况，分析形成初步结论；三是评价工作组按照项目绩效评价指标体系进行量化打分；四是撰写项目绩效评价报告（征求意见稿），并与被评价单位交换意见；五是综合分析被评价单位所提意见建议，适时修改完善并形成最终项目绩效评价报告；六是提交绩效评价报告。

（四）建立绩效评价档案。将绩效评价过程中所依据的所有资料进行归档保管。

三、资金安排使用情况

（一）项目预算批复

2021年7月7日，高阳县行政审批局以《关于高阳循环经济示范区建设项目一期初步设计及概算批复》（高阳审批审字〔2021〕74号）文件，对河北高阳经济开发区管理委员会申报的《高阳循环经济示范区建设项目一期初步设计及概算批复的申请》予以批复。总投资3,502.05万元，其中工程费用2,891.12万元，工程建设其他费用351.52万元，预备费259.41万元。

（二）项目绩效目标设定

河北高阳经济开发区管理委员会设定的2021年绩效目标，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 修建长度达到 设计标准 | 20 | ≥ | 957.41 | 米 |
|  | 质量指标 | 达到验收标准 | 10 | 文字描述 |  | 合格 |
|  | 时效指标 | 合同约定为 12月15日 | 10 | = | 10 | 天 |
|  | 成本指标 | 合同价款能否覆盖工程实际投资 | 10 | 文字描述 |  | 能 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提高循环经济区企业入驻及发展 | 15 | = | 1 | 个 |
|  | 社会效益指标 | 提高周边居民及商业便利 | 15 | 文字描述 |  | 是 |
| 满意度指标（10） | 满意度 指标 | 企业满意程度 | 10 | =80 |  | % |
| 预算执行率（10） | 预算 执行率 |  | 10 |  |  |  |

（三）资金拨付使用

1.项目资金拨入情况

截至2022年5月底，高阳县财政局拨付河北高阳经济开发区管理委员会专项债券资金25,000,000.00元，其中2021年11月份收到12,500,000.00元、2021年12月份收到12,500,000.00元。

2.项目资金支付情况

截至2022年5月底，河北高阳经济开发区管理委员会支付项目资金25,000,000.00元。其中2021年11月份支付项目勘察费、设计费、招标控制价编制费等前期费用828,500元；2021年11月份支付工程预付款4,745,000.00元；2021年11月份支付工程监理费123,800.00元；2021年12月份支付农民工工资保证金950,000.00元；2021年12月份支付安全文明施工费356,000.00元；2021年12月份支付工程监理费61,900.00元；2021年12月份支付工程款11,915,638.00元；2022年5月份支付工程款6,019,162.00元。

到位的专项资金全部用于该项目投入，与项目内容相匹配，项目资金分配使用基本合规、合理。

四、整体评价结论

（一）评价总得分

我们认为：“高阳县循环经济示范区建设项目一期” 项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、符合专项债券支持领域、专项债额度与实际需求匹配、纳入政府性基金预算管理；管理制度基本健全、执行总体有效；遵守并执行政府采购政策规定。但在项目资金审批及会计核算方面存在个别问题，产出成本、项目经济效益指标未能达到预期目标。

“高阳县循环经济示范区建设项目一期”项目绩效评价综合得分93分，其中：决策指标分值20分、得分20分，管理指标分值20分、得分19分， 产出指标分值30分、得分28分，效益指标分值30分、得分26分。绩效评价具体得分情况见下表：

“高阳县循环经济示范区建设项目一期”绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 （6 分） | 立项依据充分（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3 分） | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （6 分） | 绩效目标合理性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3 分） | 3 | 3 |
|  | 资金投入 （8 分） | 符合专项债支持领域（4 分） | 4 | 4 |
|  |  | 专项债额度与实际需求匹配（4 分） | 4 | 4 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 20 |
| 管理 （20 分） | 资金管理 （10 分） | 纳入政府性基金预算管理（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 专项债资金使用合规性（4 分） | 4 | 4 |
|  |  | 收入成本及预期收益合理性（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 专项债期限与项目期限匹配性（2 分） | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （10 分） | 管理制度健全性（3 分） | 3 | 2 |
|  |  | 项目招标采购合规性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性（4 分） | 4 | 4 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 19 |

高阳县循环经济示范区建设项目一期”绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 分值 |  | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （30 分） | 产出数量 （7 分） |  | 项目设计规模及内容（7 分） | 7 |  | 7 |  |
|  | 产出质量 （10 分） |  | 达到项目验收标准（10 分） | 10 |  | 10 |  |
|  | 产出时效 （6 分） |  | 工程周期在预计时间内（6 分） | 6 |  | 6 |  |
|  | 产出成本 （7 分） |  | 总投资在概算范围内（7 分） | 7 |  | 5 |  |
| 小 计（30 分） |  |  |  | 30 |  | 28 |  |
| 效益 （30 分） | 经济效益指标（5 分） |  | 收益率达到计划（3 分） | 3 |  | 0 |  |
|  |  |  | 提高循环经济区（2分） | 2 |  | 2 |  |
|  | 社会效益指标（5 分） | 提高周边居民便利（2 分） |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 改善循环经济区营商环境（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 生态效益指标（5 分） | 提供良好的生活工作环境（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 可持续影响指标（5 分） | 项目收益可持续（2 分） |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 路面可使用状态稳定（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 还本付息指标（5 分） | 能够偿还债券本金（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 能够偿还债券利息（2 分） |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 服务对象 满意指标 （5 分） | 公众满意度（3 分） |  |  | 3 |  | 2 |
|  |  | 企业满意度（2 分） |  |  | 2 |  | 2 |
| 小 计（30 分） |  |  |  |  | 30 |  | 26 |
| 合 计（100 分） |  |  |  |  |  |  | 93 |

（二）评价等级

根据河北省财政厅颁发的《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》第十七条：“重点评价结果采取评级形式,以优、良、中、差四个等级来反映;评价结果能量化的,也可以分值来表述,在评价总分设置为 100 分情况下,一般得分与等级对应关系为:90 分以上为优、80-90 分为良、 60-80 分为中、 60 分以下为差”的规定，评价工作组对“高阳县循环经济示范区建设项目一期”项目的总体评价等级为“优”。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

决策指标分值20分、得分20分。

（1）项目立项

“高阳县循环经济示范区建设项目一期”已通过高阳行政审批局的批复：《高阳县行政审批局关于高阳循环经济示范区建设项目一期可行性研究报告的批复》（高阳审批审字[2021]8 号）。

①立项依据充分性。

“高阳循环经济示范区建设项目一期”前期工作包括前期规划和设计、项目建议书编制、可行性研究报告及论证，工程建设包括设备订购、施工图设计、土建施工等，严格按照国家相关法律法规履行基本建设程序，并取得相关审批文件。

②立项程序规范性。

项目单位在推进“高阳循环经济示范区建设项目一期”的前期工作中，按规定先后申请并获批了项目建议书批复、可行性研究报告批复、可行性研究报告变更批复、建设项目环评、建设工程规划许可证、土地证等项目建设必需手续，符合立项程序规范性的要求。

“项目立项”二级指标分值6分，实际得分6分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性。总的看，项目绩效目标的设定与项目资金的使用范围密切相关，绩效指标能够涵盖项目建设的主要方面，评价工作组认可其合理性。

②绩效指标明确性。“高阳县循环经济示范区建设项目一期” 项目绩效目标目的明确、指标量化且先进、评分标准严谨，符合绩效指标明确性的要求。

“绩效目标”二级指标分值6分，实际得分6分。

（3）资金投入

①符合专项债支持领域

财政部《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）规定：优化新增专项债券资金投向。坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡。重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域。积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设中符合条件的项目，可根据需要及时用于加强防灾减灾建设。

“高阳循环经济示范区建设项目一期”属于上述规定中的“产业园区基础设施”，符合专项债支持领域。

②专项债额度与实际需求匹配

专项债的发行额度与项目投资的实际需求相匹配。

“资金投入”二级指标分值8分，实际得分8分。

2.项目管理情况

管理指标分值20分、得分19分。

（1）资金管理

①纳入政府性基金预算管理

经查：“高阳循环经济示范区建设项目一期”的总投资已经纳入政府性基金预算管理，符合专项债券投资项目管理的相关规定，为项目建设奠定了坚实基础。

②专项债资金使用合规性

经查：到位的专项资金全部用于该项目投入，与项目内容相匹配，项目资金分配使用基本合规、合理。

③收入成本及预期收益合理性

北京承承会计师事务所（普通合伙）出具的《高阳循环经济示范区建设项目一期项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、北京中明证启咨询管理有限公司出具的《高阳循环经济示范区建设项目一期实施方案》显示，“高阳循环经济示范区建设项目一期”的收入、成本及预期收益具备合理性。

④专项债期限与项目期限匹配性

项目发行五年期、固定利率4%、在项目存续期每年支付一次利息，在债券存续期的最后 3 年分别偿还本金 750 万元、750 万元、1000 万元，已兑付本金自兑付日起不另计利息。

本项目2,500.00万元专项债资金已经全部投入项目支出。项目2022年-2026年的运营收益分别达到166.18万元、 163.50万元、 3,283.02万元、 157.90万元、 154.98万元，五年运营收益总额 3,925.58万元。完全能够保障专项债的按期还本付息。

“资金管理”二级指标分值10分，实际得分10分。

（2）组织实施

①管理制度健全性。

经查，项目单位制订了《建设项目管理制度》、《收支管理制度》、《合同管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等内部管理制度，但没有单独制订《专项资金管理办法》，对于专项资金的收支管理只是在《建设项目管理制度》、《收支管理制度》中有所体现。评价工作组因此将满分3分的制度执行有效性打分时，扣减了1分。

②项目招标采购合规性。

经查，项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，于2021年8月27日委托河北永诚工程项目管理有限公司对建设项目进行公开招标，河北建设集团天辰建筑工程有限公司最后中标；按规定将招标结果公示无异议后，项目单位与河北建设集团天辰建筑工程有限公司签订了“工程施工合同”，合同对甲乙双方的权责利划分清晰，体现了公平原则。

③制度执行有效性

总体上看，项目单位能够遵守法律法规及相关行业建设规范；能够执行建设项目管理、资金收支管理、合同管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部管理制度的相关规定。

“组织实施”二级指标分值10分，实际得分9分。

3.项目产出情况

产出指标分值30分、得分28分。

（1）产出数量：

截至2021年12月份，基本完成项目建设目标。

（2）产出质量

根据项目单位提交的相关资料显示， 项目所含合同段工程质量均合格。

（3）产出时效。

根据高阳县行政审批局《关于河北高阳经济开发区管理委员会高阳循环经济示范区建设项目一期可行性研究报告的批复》（高阳县审批审字〔2021〕8号）文件，项目建设年限：2021年3月-2021年12月。截至2021年底，工程基本完工，达到了项目建设工期计划目标。

（4）产出成本。

工程于2021年底基本完工，竣工财务决算尚未完成。按照签订的工程施工合同、工程监理合同、项目其他合同及完成的工程量预计，项目总投资能够控制在概算范围内。

经查，虽然项目总投资能够控制在概算范围内，但竣工财务决算尚未完成，评价工作组因此将满分7分的产出成本打分时，扣减了2分。

4.项目效益情况

效益指标分值30分、得分26分。

（1）经济效益

①中国电信集团有限公司智慧云基地高阳园区建设运营中心2021年落地高阳循环经济示范区，进一步提升了高阳循环经济示范区的经济活力，促进了高阳县的经济发展。

②该项目停车位及充电桩尚未产生收益。“收益率达到计划”三级指标分值3分，实际得分0分。

“经济效益”二级指标分值5分，实际得分2分。

（2）社会效益

该项目的实施完善了高阳循环经济示范区域内路网建设，改善了项目区域内交通硬件设施，方便了附近企业职工及周围居民出行便利，提高了高阳循环经济示范区的营商环境，带动了沿途地区的经济发展。

“社会效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（3）生态效益

该项目的实施，加强了循环经济示范区域内路网建设，改善了项目区域内交通硬件设施，进一步提升了县城面貌，为企业职工及周围居民提供良好的生活工作环境。

“生态效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（4）可持续影响

①项目配套停车位及充电桩，可持续提供偿债收入，项目收益可持续。

②项目所含合同段工程质量均合格。

“可持续影响”二级指标分值5分，实际得分5分。

（5）还本付息

根据《高阳循环经济示范区建设项目一期可行性研究报告》，该项目2022年-2026年五年运营收益总额为3,925.58万元。根据《高阳循环经济示范区建设项目一期项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，自融资之日起五年应还本付息共计 2,880.00 万元。五年运营收益总额完全能够保障专项债的按期还本付息。

“还本付息”二级指标分值5分，实际得分5分。

（6）服务对象满意度

为了解“高阳循环经济示范区建设项目一期”受益群体的满意度情况，评价工作组围绕完善路网建设、促进区域一体化、提升城市面貌、改善营商环境、改善当地居民生活便利、带动沿途经济发展等方面，设计制作了满意度调查问卷表，并分别由周边企业、附近居民、项目单位职工进行填写。

调查中有些居民对道路两边的充电桩没有及时投入使用表达了不满意，因此评价工作组将满分3分的“公众满意度”打分时，扣减了1分。

“服务对象满意度”二级指标分值5分，实际得分4分。

五、经验做法及存在问题

（一）经验做法

工程项目前期审批程序合规完整。河北高阳经济开发区管理委员会严格按照规定建设程序办理工程项目业务，从项目建议书、立项、可行性研究报告、初步设计及概算等，坚持工程项目建设管理的完整性、程序性和规范性，能够严格执行基本建设前期审批程序。

- 存在问题

1.资金支付审核审批程序不够严谨。

按照《河北高阳经济开发区管理委员会收支管理制度》的规定，对于项目大额资金支付进行民主决策，并填制“重大事项民主决策申请书”；查阅资金支付资料，在“重大事项民主决策申请书”上“领导会签”栏只盖了单位公章，缺少与会人员的签字，项目资金支付审核审批程序不够严谨。

2.项目会计核算有待规范。

通过查阅账目发现，河北高阳经济开发区管理委员会支付的农民工工资保证金950,000.00元、支付的安全文明施工费356,000.00元、支付的工程监理费61,900.00元，以上各项目支付的资金计入了“业务活动费用”科目，费用列支渠道不正确。按照《政府会计制度》规定，支付的工程监理费通过“在建工程”科目核算。工程前期存入专户的农民工工资保证金、安全文明施工费，先在“其他应收款”科目核算，待按照《工程施工合同》规定支付工程进度款或工程竣工结算时扣回，同时冲减“其他应收款”科目，计入“在建工程”科目。

六、评价建议

（一）进一步严格项目资金支付审批程序。

建议河北高阳经济开发区管理委员会：一是严格执行财政部、省财政厅有关专项债券资金管理规定，确保资金使用合规；二是严格执行《河北高阳经济开发区管理委员会收支管理制度》规定，确保资金使用的审批程序合规。

（二）进一步强化管理规范核算。

建议河北高阳经济开发区管理委员会：一是尽快规范项目会计核算。进一步严格执行《政府会计制度》，纠正核算错误、规范今后有关项目建设的会计核算；二是进一步全面梳理《政府会计制度》执行情况，加强会计监督、促进项目管理水平的提升。

二O二二年七月十九日