“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”

重点绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）及《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作 进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）、《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等有关规定，我们于2022年7月份对“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”进行了重点绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位概况

本项目的承办单位是高阳县庞口镇人民政府。根据《高阳县庞口镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，高阳县庞口镇主要职责之一：讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）项目建设的必要性

1.现有人行道亟待改善。根据对高阳县庞口镇庞石路市场路段现状的调查，庞石路两侧现状为杂填土，严重影响了附近居民、商铺及企业员工的交通出行及人居环境.本项目的建设将增加人行道使用性能，保障行人的出行安全，改善周围环境，提高庞口镇居民生活质量，提升庞口镇的整体面貌。

2.“机非”分离，提高安全防范能力。人行道是城市道路的重要组成部分，随着汽车的不断增多，机动化水平不断提高，拥有完善的交通系统十分重要。加强非机动车交通秩序的管理，实行“机非”分离措施，做到行人、非机动车、机动车各行其道，以更好地保障各自尤其是非机动车的行车安全，减少、避免交通事故的发生，从而保持良好的交通秩序，交通安全防范能力得到明显提高。

3.促进区域经济建设的需要。项目实施是提高路网服务水平，是城市发展的基本条件，也是城市最重要的公共基础设施，更是建设现代化城市的必备条件。通过完善道路基础设施能够带动调整城市土地使用功能，有力的促进庞口镇的发展建设,进而促进区域经济建设。

综上所述，建设配套完善的基础设施既可方便周边居民、商铺及企业员工等出行，同时也有利于加快当地社会与经济建设、提高当地路网服务水平，项目的建设是非常必要的。

（三）项目概况

1.项目立项情况

2019年11月21日，高阳县发展和改革局以《关于高阳县庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目可行性研究报告的批复》（高阳发改投资〔2019〕241号），对高阳县庞口镇人民政府申报的《关于高阳县庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目可行性研究报告的请示》予以批复。本项目总投资为2283万元，资金来源为县财政资金和一般债券资金，其中一般债券资金800万元。

2.实施过程

2020年1月15日，高阳县庞口镇人民政府与河北汉方工程项目管理有限公司签订《建设工程招标代理协议书》，委托河北汉方工程项目管理有限公司对“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”进行招标。

经过公开招标，2020年7月17日河北建设集团园林工程有限公司中标。高阳县庞口镇人民政府与河北建设集团园林工程有限公司签订《建设工程施工合同》。工程内容及规模：设计总长3182米，建设内容包括道路工程（人行道）、绿化工程、排水工程、垃圾清运及亮化工程。工程承包范围：包括完成本项目的设计施工总承包工作，具体包括勘察设计、初步设计（含概算文件编制）、施工图设计（含概预算）等设计工作，以及施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及养护期等阶段的所有施工。合同暂定价19,680,233.00元(仅作为合同暂定价及中标公示的填报依据，不作为工程结算依据)；计划工期自2020年7月20日至2020年12月31日。

高阳县财政投资评审中心委托保定市达和信工程造价咨询有限公司对该项目EPC总承包工程的合同价进行了评审，2021年1月25日出具了《庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目EPC总承包工程合同价评审报告》，项目EPC总承包工程合同价审定金额16,508,988.96元。2021年1月26日，高阳县财政投资评审中心批复庞口镇人民政府：庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目EPC总承包工程合同价为16,508,988.96元。

2020年7月25日，高阳县庞口镇人民政府与恒康工程科技有限公司签订《建设工程监理合同》。施工期间，委托恒康工程科技有限公司实施全程监理。合同规定：签约酬金为固定总价148,000.00元。

项目主体工程于2020年10月份完工，整体项目竣工验收于2021年10月19日完成。

3.实施内容

项目建设规模及内容：本项目设计总长3182米，建设内容包括道路工程（人行道）、绿化工程、排水工程、垃圾清运及亮化工程。

二、绩效评价工作组织开展情况

绩效评价工作分四个阶段实施：绩效评价项目的确定和选取、绩效评价的准备阶段、绩效评价的具体实施阶段和绩效评价工作的总结阶段。

（一）重点评价项目的选取。根据《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等文件要求，结合高阳县关于2022年县级财政重点绩效评价计划安排，高阳县财政局选取“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”并委托河北满好会计师事务所进行重点绩效评价。

（二）绩效评价的准备阶段

为圆满完成“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”的重点绩效评价工作，我们在成立专业的绩效评价工作组、明确绩效评价目的和原则的基础上，选定恰当的评价标准和评价重点、并选择合适的评价方式方法，制定了具有可操作性的评价实施方案。

1.成立绩效评价工作组。根据“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”业务的特点和具体内容，按照具备专业胜任能力、绩效评价经验丰富、遵守职业道德要求、恪守诚信、客观公正、保持职业怀疑态度、严格履行保密义务的标准，组建绩效评价工作组。

2.确定绩效评价的目的和原则

（1）绩效评价目的。以改进预算管理、提升预算绩效为目标，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金的配置效率、使用效益的提升，提高预算管理水平和政策实施效果。

（2）绩效评价原则

①问题导向。以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件政策等为依据，分析并抓住存在问题，究其原因、搜其危害、谋划措施、研究解决。

②突出重点。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评价重点，对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性进行综合评价。

③科学规范。采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论依据充分。

④公平公正。在评价过程中，收集相关文件及资料，通过现场调研，查阅资料、专家咨询、问卷调查、召开评价会议等为评价结论提供充分的依据支持，确保评价结果的客观公正。

3.绩效评价标准和评价重点

（1）此次绩效评价标准主要使用了计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）绩效评价重点内容。重点是对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性等进行综合评价。

①科学性。主要评价资金安排是否符合财政事权与支出责任相适应的要求，是否建立了规范高效的分配使用机制，是否存在项目安排散碎现象，是否发挥了财政资金的引导撬动作用等。

②精准性。主要评价资金投向是否聚焦特定工作任务或特定事业发展目标，是否紧密对接相关领域发展规划，是否符合厘清政府与市场边界的要求，资金投入方式是否符合相关行业、领域项目特点，是否选准支持项目的关键环节和实施节点，是否与实际成本或客观需要相匹配。

③及时性。主要评价资金分解下达是否符合预算法规定期限，代编预算细化是否满足相关时限要求，支出进度是否达到既定进度目标要求。

④规范性。主要评价资金安排、使用是否合法合规，资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，资金支出是否履行审批程序和手续、是否符合政府采购要求，会计信息是否完整准确，是否存在挤占挪用等问题。

⑤有效性。主要评价项目绩效目标指标是否完成，支出内容是否准确合理，实施方式是否科学高效，资金使用是否厉行节约，是否实现少花钱、多办事，最大程度发挥了资金使用效益，整体对相关行业、领域的保障或带动作用是否得到了有效发挥。

4.绩效评价的方式方法

（1）评价方式。本项目的绩效评价，我们选择采用聘请专家、召开座谈会、问卷调查和项目调研等方式。

（2）评价方法。对本项目的绩效评价工作，按照简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法：

①成本效益分析法。指通过开展成本核算，并对全部成本和效益进行对比来评价项目（政策）投入价值，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标的分析方法。

②对比分析法。指通过将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目（政策）进行评价。

③因素分析法。指通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标实现的影响程度，对项目（政策）进行评价。

④公众评判法。指通过专家评估、抽样调查等方式，对相关情况提供咨询意见和结论支撑的评价方法。

⑤文献分析法。指通过对收集到的相关领域的文献资料进行研究，以深入了解评价对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评价结论的方法。

⑥最低成本法。是指对预期效益不易计量的项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对项目进行评价。

⑦其他评价方法。其他能为评价结论提供支撑的方法。

5.制定切实可行的评价实施方案

（1）在了解项目基本情况及做好以上准备工作的基础上，制定《庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目绩效评价工作实施方案》。

（2）向高阳县庞口镇人民政府送达评价通知书。工作组于实施评价前3个工作日书面通知高阳县庞口镇人民政府，告知评价工作组到达高阳县庞口镇人民政府的时间及评价所需资料名称清单，由高阳县庞口镇人民政府提前准备评价资料。

（3）评价工作组进驻高阳县庞口镇人民政府，通过查阅资料、审查账表、翻阅合同档案、召开座谈会、发放调查问卷、随机访谈等方式进行现场工作。

（4）综合分析获取的全部资料和信息，形成初步评价结论，反馈给高阳县庞口镇人民政府征求意见。

（5）撰写评价报告初稿提交高阳县庞口镇人民政府征求意见，根据反馈意见，修改、完善后形成正式的评价报告提交高阳县财政局。评价报告的主要内容包括：

①被评价项目（单位）基本情况：评价对象概况、资金安排等。

②绩效评价指标及评价标准：绩效评价指标体系、评价标准、指标权重设定情况及设定依据。

③评价工作组织实施情况：评价工作组织实施情况、绩效评价方法及选择依据、评价过程控制等。

④评价分析：按照工作方案、依据收集资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性的综合分析。

⑤综合评价等级及评价结论：根据评价得分情况，从产出效果、资金使用等方面分别进行简要评价总结，形成总体评价结论。

⑥存在问题：根据绩效评价情况，从部门工作管理、财政资金管理、制度建设、政策设计、项目管理等方面分析问题及成因。

⑦整改建议：针对存在问题，从修订完善政策、调整资金投向、优化分配使用、改进投入方式、加强统筹整合、规范资金使用、提高资金效益、提请问责等方面，提出整改意见建议。

（6）形成工作底稿。对绩效评价现场确定的重点情况及相关证据、问题、结论依据等，形成作为绩效评价报告依据的工作底稿，并经高阳县庞口镇人民政府签字盖章予以确认。

（三）绩效评价工作的具体实施

1.搜集评价资料。绩效评价工作组进驻高阳县庞口镇人民政府后，按照事先提供给被评价单位的资料清单，全面收集并核对绩效评价所需相关资料。

2.听取情况介绍。评价工作组成员听取高阳县庞口镇人民政府关于高阳县庞口镇人民政府基本情况、庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目建设情况、专项资金项目绩效自评情况的介绍。

3.检查专项资金使用情况。通过查阅预算审批文件、资金预算拨付单据、资金使用的相关凭证、相关管理制度、资金使用效益等情况，针对资金投入预算编制的科学性、资金分配的合理性、资金使用合规性、管理制度健全性、项目实施效益等方面，获取绩效评价所需的基础资料。

4.设计开展调研问卷。按照庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目的受益对象和业务关联方，设计不同的访谈调查问卷，对项目实施过程及效果的满意程度进行问卷调查并征询意见。

5.初步分析并不断完善资料。对高阳县庞口镇人民政府提供的相关评价资料，结合专项资金使用情况及问卷调查的结果进行初步分析，确定需要高阳县庞口镇人民政府补充提供的资料清单及评价重点。

6.完善评价指标。以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，结合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）的相关规定、本项目《可行性研究报告》中使用的相关评价指标以及高阳县庞口镇人民政府提供的《项目自评报告》，设计、确定《庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目绩效评价指标体系》。

7.组织项目访谈。针对绩效评价过程发现的成绩、问题、建议等，与高阳县庞口镇人民政府的主管领导及部门负责人分别进行访谈。

8.撰写提交评价报告。一是全面审阅梳理评价资料、研究分析相关情况；二是核实有关情况，分析形成初步结论；三是评价工作组按照项目绩效评价指标体系进行量化打分；四是撰写项目绩效评价报告（征求意见稿），并与被评价单位交换意见；五是综合分析被评价单位所提意见建议，适时修改完善并形成最终项目绩效评价报告；六是提交绩效评价报告。

（四）建立绩效评价档案。将绩效评价过程中所依据的所有资料进行归档保管。

三、资金安排使用情况

（一）项目预算

2020年5月份庞口镇人民政府委托河北加华工程设计有限公司编制《庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目初步设计概算书》，项目初步设计概算总投资2,273.81万元，其中建安工程费用1,934.67万元、工程建设其他费用170.71万元、预备费168.43万元。

（二）项目绩效目标设定

高阳县庞口镇人民政府设定的2021年绩效目标，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 拨付金额 | 15 | ﹦ | 1439.0552 | 万元 |
|  | 质量指标 | 合同规定 | 15 |  |  | 合格 |
|  | 时效指标 | 合同规定工程量完成时间 | 10 | ﹦ | 12 | 月份 |
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 |  |  | 成本控制在预算资金内 |
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 改善出行环境，优化营商环境，促进社会经济综合发展 | 8 |  |  | 改善出行环境，优化营商环境，促进社会经济综合发展 |
|  | 社会效益指标 | 建设绿色家园，提升居民的生活质量和幸福指数。 | 8 |  |  | 建设绿色家园，提升居民的生活质量和幸福指数 |
|  | 生态效益指标 | 保持道路环境卫生和美观，改善车辆出行条件减轻驾驶员视觉疲劳。 | 7 |  |  | 保持道路环境卫生和美观，改善车辆出行条件减轻驾驶员视觉疲劳。 |
|  | 可持续影响指标 | 环境改善促进招商引资 | 7 |  |  | 环境改善促进招商引资 |
| 满意度指标 （10） | 满意度 指标 | 受益人满意度 | 10 | ≧ | 95.00 | % |
| 预算执行率 （10） | 预算 执行率 |  | 10 | ﹦ | 100 | % |

（三）资金拨付使用

1.项目资金拨入情况

截至2022年7月底，高阳县庞口镇人民政府收到项目资金14,390,552.00元，其中2021年2月份收到县财政资金11,390,552.00元、2022年7月份收到一般债券资金3,000,000.00元。

2.项目资金支付情况

截至2022年7月底，高阳县庞口镇人民政府支付项目资金14,390,552.00元。其中2021年2月份支付项目工程款11,346,152.00元；2021年4月份支付工程监理费44,400.00元；2022年7月份支付项目工程款2,896,400.00元、支付工程监理费103,600.00元。

到位的专项资金全部用于该项目投入，没有发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，与项目内容相匹配，项目资金分配使用基本合规、合理。

四、整体评价结论

（一）评价总得分

我们认为：“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、纳入政府财政预算管理；管理制度基本健全、执行总体有效；遵守并执行政府采购政策规定。但在项目会计核算、施工合同签订等方面存在个别问题。

“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”绩效评价综合得分96分，其中：决策指标分值20分、得分20分，管理指标分值20分、得分16分， 产出指标分值30分、得分30分，效益指标分值30分、得分30分。绩效评价具体得分情况见下表：

“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 （10 分 | 立项依据充分（5 分） | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性（5 分） | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 （10 分） | 绩效目标合理性（5 分） | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性（5 分） | 5 | 5 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 20 |
| 管理 （20 分） | 资金管理 （10 分） | 资金使用合规性（5 分） | 5 | 5 |
|  |  | 会计信息准确性（5 分） | 5 | 3 |
|  | 组织实施 （10 分） | 管理制度健全性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 招投标程序合规性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性（4 分） | 4 | 2 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 16 |
| 产出 （30 分） | 产出数量（8分） | 项目设计规模及内容（8 分） | 8 | 8 |
|  | 产出质量（8分） | 达到项目验收标准（8 分） | 8 | 8 |
|  | 产出时效（7分） | 工程周期在预计时间内（7 分） | 7 | 7 |
|  | 产出成本（7分） | 总投资在概算范围内（7 分） | 7 | 7 |
| 小 计（30分） |  |  | 30 | 30 |
| 效益 （30 分） | 经济效益指标（5 分） | 促进社会经济综合发展（5 分） | 5 | 5 |
|  | 社会效益指标（5 分） | 提供良好的出行条件（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 改善区域营商环境（3 分） | 3 | 3 |
|  | 生态效益指标（5 分） | 保持道路环境卫生和美观，提供良好的生活工作环境（5 分） | 5 | 5 |
|  | 可持续影响指标（5 分） | 环境改善促进招商引资（5 分） | 5 | 5 |
|  | 还本付息指标（5 分） | 能够偿还债券本金（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 能够偿还债券利息（2 分） | 2 | 2 |
|  | 服务对象满意指标（5 分） | 公众满意度（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 企业满意度（2 分） | 2 | 2 |
| 小 计（30分） |  |  | 30 | 30 |
| 合 计（100分） |  |  |  | 96 |

（二）评价等级

根据河北省财政厅颁发的《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》第十七条：“重点评价结果采取评级形式,以优、良、中、差四个等级来反映;评价结果能量化的,也可以分值来表述,在评价总分设置为 100 分情况下,一般得分与等级对应关系为:90 分以上为优、80-90 分为良、 60-80 分为中、 60 分以下为差”的规定，评价工作组对“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”的总体评价等级为“优”。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

决策指标分值20分、得分20分。

（1）项目立项

“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”已通过高阳县发展和改革局的批复：2019年11月21日，高阳县发展和改革局以《关于高阳县庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目可行性研究报告的批复》（高阳发改投资〔2019〕241号），对高阳县庞口镇人民政府申报的《关于高阳县庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目可行性研究报告的请示》予以批复。

①立项依据充分性。

“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”前期工作包括前期规划和设计、项目建议书编制、可行性研究报告及论证，工程建设包括招投标、设计勘察、土建施工、竣工验收等，严格按照国家相关法律法规履行基本建设程序，并取得相关审批文件。

②立项程序规范性。

项目单位在推进“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”的前期工作中，按规定先后申请并获批了项目建议书批复、可行性研究报告批复、建设项目环评、建设工程规划许可证等项目建设必需手续，符合立项程序规范性的要求。

“项目立项”二级指标分值10分，实际得分10分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性。总的看，项目绩效目标的设定与项目资金的使用范围密切相关，绩效指标能够涵盖项目建设的主要方面，评价工作组认可其合理性。

②绩效指标明确性。“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”绩效目标目的明确、指标先进、评分严谨，符合绩效指标明确性的要求。

“绩效目标”二级指标分值10分，实际得分10分。

2.项目管理情况

管理指标分值20分、得分16分。

（1）资金管理

①资金使用合规性

经查：到位的专项资金全部用于该项目投入，与项目内容相匹配，项目资金分配使用基本合规、合理。

②会计信息准确性

通过查阅账目发现，高阳县庞口镇人民政府支付的该项目工程进度款、工程监理费（已取得相应发票）计入了“业务活动费用”科目和“应付账款”科目，费用列支渠道不正确。按照《政府会计制度》规定，支付的工程进度款、工程监理费应通过“在建工程”科目核算。待工程达到预定可使用状态或完工验收合格后，将在建工程转入固定资产。项目会计核算不尽准确。评价工作组因此将满分5分的会计信息准确性打分时，扣减了2分。

“资金管理”二级指标分值10分，实际得分8分。

（2）组织实施

①管理制度健全性。

经查，高阳县庞口镇人民政府制定了《建设项目管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等内部管理制度，内容齐全、规定明确。

②项目招投标程序合规性。

经查，高阳县庞口镇人民政府能够按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，于2020年1月15日委托河北汉方工程项目管理有限公司对建设项目进行公开招标，河北建设集团园林工程有限公司、恒康工程科技有限公司中标。按规定将招标结果公示无异议后，高阳县庞口镇人民政府与河北建设集团园林工程有限公司签订了《建设工程施工合同》、与恒康工程科技有限公司签订《建设工程监理合同》。

③制度执行有效性

总体上看，高阳县庞口镇人民政府能够遵守法律法规及相关行业建设规范；能够执行建设项目管理、资金收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部管理制度的相关规定。但是在合同签订执行方面有待规范。

通过查阅签订的施工合同和相关账目发现，《建设工程施工合同》中关于工程预付款、订立时间、订立地点等条款签订的不规范；工程款实际支付没有完全执行合同约定。评价工作组因此将满分4分的制度执行有效性打分时，扣减了2分。

“组织实施”二级指标分值10分，实际得分8分。

3.项目产出情况

产出指标分值30分、得分30分。

（1）产出数量

项目主体工程于2020年10月份完工，整体项目竣工验收于2021年10月19日完成。本项目为庞口镇市场路段，已经按照要求完成合同内项目施工，包括常绿乔木、落叶灌木、花灌木等栽植工程；便道砖、混凝土、彩色混凝土等铺装工程；给排水工程；亮化工程。

“产出数量”二级指标分值8分，实际得分8分。

（2）产出质量

根据项目竣工验收资料显示， 项目所含合同段工程质量均合格。

“产出质量”二级指标分值8分，实际得分8分。

（3）产出时效

项目主体工程于2020年10月份完工，项目竣工验收于2021年10月19日完成。

“产出时效”二级指标分值7分，实际得分7分。

（4）产出成本

根据高阳县财政投资评审中心出具的《庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目EPC总承包工程合同价评审报告》，及完成的项目工程量预计，项目总投资能够控制在概算范围内。

“产出成本”二级指标分值7分，实际得分7分。

4.项目效益情况

效益指标分值30分、得分30分。

（1）经济效益

该项目的实施，通过完善道路基础设施能够带动调整城市土地使用功能，有力地促进庞口镇的发展建设，进而促进区域经济建设。

“经济效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（2）社会效益

该项目的实施，完善了高阳县庞口镇区域内路网建设，改善了项目区域内交通硬件设施，方便了附近企业职工及周围居民出行便利，改善了庞口镇的人居环境。

“社会效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（3）生态效益

该项目的实施，完善了高阳县庞口镇区域内路网建设，改善了项目区域内交通硬件设施，进一步提升了当地区域面貌，为企业职工及周围居民提供良好的生活工作环境。

“生态效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（4）可持续影响

该项目的实施，改善了项目区域内交通硬件设施，进一步提升了当地区域面貌，有利于持续促进招商引资，从而促进区域经济发展。

“可持续影响”二级指标分值5分，实际得分5分。

（5）还本付息

该项目一般债券安排资金800万元，纳入高阳县一般公共预算管理，以高阳县政府财政收入作为还本付息的资金来源。该项目一般债券还本付息有保障。

“还本付息”二级指标分值5分，实际得分5分。

（6）服务对象满意度

为了解“庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目”受益群体的满意度情况，评价工作组围绕完善路网建设、提升乡镇面貌、、改善营商环境、改善当地居民生活便利、带动沿途经济发展等方面，设计制作了满意度调查问卷表，并分别由周边企业、附近居民、项目单位职工进行填写。服务对象满意度在90%以上。

“服务对象满意度”二级指标分值5分，实际得分5分。

五、经验做法及存在问题

（一）经验做法

1.高立意凸显社会效益

项目实施前，庞石路市场路段没有规划人行道，未实施机非分离，无道路绿化及照明，无完善的排水设施，道路两侧为杂填土，环境差、出行不便、安全隐患大。项目建成后，方便了附近居民、商铺及企业员工的交通出行，保障了行人的出行安全，改善了周围环境，提高了庞口镇居民的生活质量，提升了庞口镇的整体面貌。项目建成后，改善了区域投资环境，促进了区域社会经济发展建设。庞口镇庞石路市场路段景观改造提升项目的建设，立意高远，凸显了极大的社会效益。

2.重管理确保工程质量

高阳县庞口镇人民政府成立了工程建设工作小组，加强调度、挂图作业、明确分工、责任到人，强化“法人单位负责、施工单位保证、监理单位控制”的质量保证体系，从施工方案、预算控制、材料质量、竣工验收等方面加强施工全过程控制管理，严把原料、配比、施工、检测、验收“五道关口”，有效地推进了项目建设进度、保证了工程质量达标。

（二）存在问题

1.项目会计核算不尽准确

通过查阅账目发现，高阳县庞口镇人民政府支付的该项目工程进度款、工程监理费（已取得相应发票）计入了“业务活动费用”科目和“应付账款”科目，费用列支渠道不正确。按照《政府会计制度》规定，支付的工程进度款、工程监理费应通过“在建工程”科目核算。待工程达到预定可使用状态或完工验收合格后，将在建工程转入固定资产。

2.合同签订执行有待规范

通过查阅合同和相关账目发现，《建设工程施工合同》签订的有些条款不规范：一是没有签署合同订立时间和订立地点，而合同生效条款为“本合同在以下条件全部满足之后生效：自双方签字盖章之日”，相互矛盾，容易引起纠纷；二是工程预付款条款中关于“预付款的金额为：合同签订后付至建筑安装工程费合同价的30%”，本合同没有订立时间，本条款也没有约定合同签订后多长时间预付工程款,无法执行；三是工程预付款条款中关于“预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：无”，合同应明确约定工程预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间；四是工程款实际支付没有执行合同约定。合同计划工期2020年7月20日--2020年12月31日，主体工程于2020年10月份完工，但项目单位拨付给施工单位的第一笔工程款是在2021年2月份，与《建设工程施工合同》规定的相关付款条款不符。

六、评价建议

（一）规范项目会计核算

建议高阳县庞口镇人民政府：一是尽快规范项目会计核算。进一步严格执行《政府会计制度》，纠正核算错误、规范今后有关项目建设的会计核算。

（二）强化项目合同管理

建议高阳县庞口镇人民政府：一是认真学习《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的相关规定；二是严格执行《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的相关规定，合同条款应当明确、肯定、完整，而且条款之间不能相互矛盾，避免产出歧义或纠纷；三是要遵循诚实信用原则严格履行合同，合同生效后，有关质量、价款、结算、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充合同的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定；四是要建立健全合同管理考核与责任追究制度。

二0二二年八月五日