高阳县城市管理综合行政执法局

政府院内绿化工程绩效自评工作报告

【摘要】开展政府院内绿化工程绩效评价工作，对规范和加强该项资金使用管理，建立健全相关激励约束机制，确保资金发挥应有效益，具有重要深远意义。2022年政府院内绿化工程项目共计下拨33.359052万元资金，针对此项目资金，高阳县城市管理综合行政执法局开展了绩效评价，旨在发现专项资金实施过程中存在的问题，加强整改，总结经验，为今后的预算安排、政策优化提供参考。经评价，该项目综合绩效评价得分100分，评价结果为“优秀”。

【正文】为进一步加强和规范政府院内绿化工程项目管理，提高资金使用效益，根据《高阳县县级部门预算绩效自评管理办法》（高财监[2020]6号）和《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监[2020]7号）、《高阳县财政局关于印发2023年县级部门重点绩效评价计划的通知》（高财稽查[2023]15号）等文件要求，对政府院内绿化工程项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目内容

对高阳县政府大院内景观绿化进行改造提升，施工内容包括种植落叶灌木121棵、常绿灌木3棵、绿篱类277平米、地被500平米；移植草灌木21棵、植草砖内植草297平米、清除杂草608.2平米、修剪乔木60棵、修建绿篱1800平米；节日摆花230平米；拆除并重新安装路牙石216米；安装混凝土路牙石200米；嵌草砖安装297平米、回填种植土297立方；面包砖311平米；沟盖板、井圈等4套。苗木养护期一年。

（二）项目目标

通过政府院内绿化工程，对政府大院内绿植进行修剪、栽植，园路重新铺装，增加绿化，提升景观。确保工程质量合格，验收合格率达100%；美化政府大院环境，提升城市形象。

（三）资金下达、拨付及使用情况

2022年政府院内绿化工程年初预算安排资金33.36万元，高阳县城市管理综合行政执法局预算执行金额33.359052万元，拨付给项目承包单位河北建设集团园林工程有限公司，预算执行率100%。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的范围和目的

1、评价范围

本次评价主要是对高阳县城市管理综合行政执法局“政府院内绿化工程”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

2、评价的主要内容和目的

（1）资金安排、拨付情况。包括资金安排是否紧扣资金绩效目标、突出重点、科学合理、程序到位；涉及的相关部门是否及时足额拨付项目资金，地方是否在项目资金申请前、下拨后开展核查、追踪问效等有关工作。

（2）资金使用管理情况。是否严格按资金管理办法执行，资金使用单位是否专款专用，是否按现有财政、财务管理制度要求使用资金；单位项目管理和财务管理是否健全、规范；资金支出范围和进度与申报预算（计划、预期目标）是否相符，是否按时、按质、按量完成项目任务。

（3）资金绩效情况。通过评价取得数量、质量等指标资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析、调查问卷等方式，对资金实施效果，在促进地方经济、维护社会稳定等方面进行绩效评价，总结成绩、分析问题、提出工作建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

政府院内绿化工程绩效评价绩效评价指标包含：决策、过程、产出、效益四部分内容（即一级指标），下设9个二级指标、14个三级指标，总分值为100分。一是决策环节分值15分，主要评价绩效目标的科学性、资金投入合理性等内容；二是过程环节分值25分，主要评价项目管理和资金管理过程的规范性、合理性等内容；三是产出环节分值40分，主要评价项目完成质量、时效、成本指标等内容；四是效果环节分值20分，评价资金投入达到的效益效果。

3、绩效评价方法

根据政府院内绿化工程的特点，本次绩效评价采用定性与定量相结合、查阅相关资料、实地察看、比较法、公众评议、综合分析的方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据《高阳县县级部门预算绩效自评管理办法》（高财监[2020]6号）和《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监[2020]7号）、《高阳县财政局关于印发2023年县级部门重点绩效评价计划的通知》（高财稽查[2023]15号）等文件要求，我单位成立绩效自评工作组，由分管领导任组长，下设办公室，成员为项目负责人及财务人员，办公室设在执法局三楼。本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、总结报送三个阶段。

前期准备阶段：高阳县城市管理综合行政执法局绩效评价组明确绩效评价的内容和范围；确定评价指标体系；制定绩效评价工作方案。

组织实施阶段：查阅政府院内绿化工程合同等相关项目资料。结合实际情况，查阅了账簿、凭证等资料，核查政府院内绿化工程项目支出范围。

总结报送阶段：绩效评价工作组在完成评价后，起草绩效评价报告，形成正式报告。

（四）绩效评价指标分析

经过以上评价程序评定，结合实际情况得分为100分。得分构成：决策环节得分15分，占标准分值的100%；过程环节得分25分，占标准分值的100%；产出环节得分40分，占标准分值的100%；效益环节得分20分，占标准分值的100%。

根据指标得分情况（评价打分表见附件），结合实地抽查，2022年政府院内绿化工程绩效评价决策、过程、产出、效益指标做如下分析：

1.项目决策方面。该部分指标满分15分，实际得分15分。其中绩效目标指标（二级指标）满分10分，实际得分10分。该指标下设2个三级指标：绩效目标合理性满分5分，实际得分5分；绩效指标明确性满分5分，实际得分5分。政府院内绿化工程项目绩效目标设置合理、可落地，项目绩效指标清晰、细化、可衡量。

资金投入合理性指标（二级指标），满分5分，实际得分5分。该指标下设2个三级指标：预算编制科学性满分3分，实际得分3分；资金分配合理性满分2分，实际得分2分。通过查阅相关资料，综合分析项目预算编制科学合理，资金分配合理，相应依据充分，符合相关标准。

2.项目过程方面。该部分指标满分25分，实际得25分。其中，项目管理（二级指标）分值15分，得15分；该指标下设3个三级指标：管理制度健全性满分5分，实际得分5分；制度执行有效性满分5分，实际得分5分；项目质量可控性满分5分，实际得分5分。结合实际综合评价得出，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施严格遵守相关法律法规和相关管理规定，定期监督和检查确保项目有序推进，确认工程量，组织验收。

资金管理（二级指标）分值10分，得10分。该指标下设2个三级指标：预算执行率指标满分5分，实际得分5分；资金使用规范性指标满分5分，实际得分5分。

3.项目产出方面。该部分指标满分40分，实际得分40分。其中成本指标分值15分，实际得分15分，造价35万，结算价33.359052万元，最终结算价控制在工程总造价范围内；质量指标分值15分，实际得分15分，验收合格率100%；时效指标分值10分，实际得分10分，在合同约定期限内完工。

4.项目效果方面。该部分指标满分20分，实际得分20分。生态效益指标分值10分，实际得分10分，项目完成后有效增强绿化、美化环境、净化空气、避免环境污染；可持续影响指标分值10分，实际得分10分，项目实施后美化政府院内景观，绿化环境，持续提升服务对象幸福感和满足感。

三、综合评价

通过“评价”分析，认为：经自评工作组评价，政府院内绿化工程项目总体实施良好，项目组织严谨。项目的实施美化政府院内景观，绿化环境，提升形象，持续提升服务对象幸福感和满足感。项目自评得分100分，项目绩效评价等级为优。

2023年8月28日

| 高阳县城市管理综合行政执法局政府院内绿化工程绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| 决策 （15分） | 绩效目标 （10分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.绩效目标科学、清晰、明确，得3分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得3分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； | 5 | 5 |
|  | 资金投入 （5分） | 预算编制科学性 | 反应预算编制的科学性 | 按照合同金额合理编制预算，得3分； | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 反应按照项目实际开展情况合理分配资金的情况 | 按照合同约定合理分配资金，得2分； | 2 | 2 |
| 过程 （25分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.制定了财务管理制度、业务管理制度、措施，得3分； 2.各项方案、办法和制度措施明确、合理、具有可操作性，得2分。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1.保障项目实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得3分； 2.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得2分； | 5 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采 取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制 情况。 | 1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得2分； 2.采 取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得3分。 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 （10分） | 资金使用规范性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得2分； 3.符合项目实施方案要求或合同规定的用途，得2分； | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 反应实际支出金额占预算金额的比例 | 该指标得分=预算执行率*分值 | 5 | 5 |
| 产出 （40分） | 质量指标 | 验收合格率 | 反应按照合同要求进行验收的情况 | 满足合同要求，验收合格率达100%，得15分； | 15 | 15 |
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 反应按照合同约定工作完成及时性情况 | 在合同约定期限内完工，得10分； | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 工程总造价 | 项目成本控制在工程总造价内。 | 最终结算金额低于工程总造价，得15分； | 15 | 15 |
| 效益 （20分） | 生态效益 | 生态效益 | 评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 增强绿化、美化环境、净化空气、避免环境污染，得10分； | 10 | 10 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | 美化政府院内景观，绿化环境，持续提升服务对象幸福感和满足感，得10分。 | 10 | 10 |
| 综合得分 |  |  |  |  | 100 | 100 |