2023年度高阳县交通运输局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据高财稽查[2024]1号《高阳县财政局关于做好2023年度县级预算项目绩效自评工作的通知》要求，结合高财监[2020]6号《高阳县县级部门预算项目绩效自评管理办法》开展2023年县级预算部门所有项目支出资金开展绩效自评工作。

2023年我部门共涉及预算项目14个，涉及资金6544.99万元，通过绩效自评12个项目全部完成，2个项目在建，完成资金支付3897.99万元。

二、绩效目标实现情况

（一）基本情况。

2023年预算项目包括：

1	、公交运营补贴项目，项目预算资金305.00万元。

项目年度预期绩效目标：完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。

2	、综合事务管理（劳务派遣）项目，项目预算资金8.67万元。

项目年度预期绩效目标：完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。

3、冀财建[2023]17号-预下达2023年农村客运补贴资金	项目，项目预算资金229.46万元。

项目年度预期绩效目标：用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。

4	、冀财建[2023]17号预下达2023城市发展奖励资金项目，项目预算资金72.40万元。

项目年度预期绩效目标：对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴。

5	、高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目，项目预算资金1000.00万元。

项目年度预期绩效目标：完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。

6	、高阳县庞口大道改建工程项目，项目预算资金2800.00万元。

项目年度预期绩效目标：完成庞口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。

7	、高阳县水毁公路恢复重建工程项目，项目预算资金1535.00万元。

项目年度预期绩效目标：完成水毁公路恢复重建工程，提升农村公路路况水平，保障群众出行。

8	、农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57号项目，项目预算资金157.09万元。

项目年度预期绩效目标：用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延申覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。

9、中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57号项目，项目预算资金16.00万元。

项目年度预期绩效目标：用于强化农村客运安全运行监测，为保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车、城市公共汽电车向农村延申覆盖的公交车，安装智能视频监控。

10、车辆购置税收入补助地方-冀财建[2022]85号项目，项目预算资金59.00万元。

项目年度预期绩效目标：农村公路建设改造2.5公里

11、疫情防控经费项目，项目预算资金34.37万元。

项目年度预期绩效目标：完成防疫物资补助，保障单位正常运行。

12、车辆购置税收入补助地方-冀财建[2021]205号项目，项目预算资金270.00万元。

项目年度预期绩效目标：完成农村公路建设任务，优化改善路网结构。

13、农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238号	项目，项目预算资金17.00万元。

项目年度预期绩效目标：通过农村公路养护，保障农村公路畅通，方便群众出行。

14、农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238号项目，项目预算资金41.00万元。

项目年度预期绩效目标：完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。

（二）预算管理、执行情况

1、绩效评价目的

对项目的实施结果与预期目标进行对比，总结经验教训，指导今后项目建设。

2、绩效评价标准和评价方法

项目绩效评价标准采用范本中的评分依据及标准。评价方法采用项目执行情况同指标相比，实际结果同预期目标相比进行逐项评价，最后相加并加权汇总的方法进行。

3、绩效评价实施过程

(1) 前期准备。成立绩效评价小组，收集同绩效评价相关的资料，制定绩效评价工作计划。

(2) 组织实施。按照制定的绩效评价工作计划和相关政策，对项目进行绩效评价。

(3) 分析评价。绩效评价工作严格按照有关规定、阶段进行，评价人员认真负责，评价结果同实际情况相符。

4、项目结果绩效情况分析

项目建设将推进公路事业又好又快发展，创造了安全、畅通、高效的通行条件，对改变高阳县的投资环境，对外开放、促进经济发展起到了重要作用。从社会效益来讲，通过工程的实施好路率、行车速度大幅提高，行车时间减小，将推动沿线经济的发展，交通环境明显改善，带动投资环境的明显改观；同时起到了扶贫减灾，提高劳动就业，协调经济发展的效果。

5、项目综合评价等级及评价结论

（1）项目综合评价得分为86.5分。

（2）项目综合评价结论

2023年项目共14个，其中：完成率100%的有12个，在建项目2个。完成项目投资3897.99万元。

高阳县庞口大道改建工程项目、高阳县水毁公路恢复重建工程项目，为跨年在建项目。

三、绩效目标设定质量情况

2023年度预算通过绩效自评结果,对比倒查年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目立项定位准确、预算编制合理、组织实施严密，施工进度较快，项目管理绩效评价为优，优化了我县路网结构，通行能力显著提高，拉动了地区经济的发展，方便了群众的出行，达到阶段性预期效果。

四、整改措施及结果应用

加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。补助资金拨付的建设为全面改善高阳县通行状况及与周边乡村的联系起到了非常重要的作用，为广大群众创造了安全、畅通、高效的通行环境。从社会效益来讲，既改善了交通运输环境，又推动了沿线经济的发展，使沿线投资环境得到明显改善，提高劳动就业率，全面推动社会经济可持续发展。

2024年3月20日